附件

福建省水利厅2023年度绩效考核指标体系表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 目标制定依据 | 前三年完成情况 | 责任处室（单位）及责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强水利工程建设 | 1.推进九龙江调水项目完成投资5.6亿元，木兰溪下游水生态修复与治理项目完成投资5亿元，闽江干流防洪项目完成投资12亿元，白濑水库项目完成投资25亿元 | 《2023年省政府重点工作任务清单》(闽政办〔2023〕4号） | 九龙江调水项目2021年开工，2021年完成投资2.3亿元，2022年完成投资4.0亿元；木兰溪下游水生态修复与治理项目2022年开工，2022年完成投资5亿元；闽江干流防洪项目2022年开工，2022年完成投资1.9亿元；白濑水库项目2020年完成投资20亿，2021年完成投资25亿，2022年完成投资25亿 | 建设处 池云美 |
|  |  | 2.开工金门供水水源保障项目，完成投资3亿元 | 《2023年省政府重点工作任务清单》(闽政办〔2023〕4号） | 无 | 建设处 池云美 |
|  |  | 3.评选出3个“闽水杯”优质工程 | 《关于开展“闽水杯”水利优质工程评选的通知》（闽水建设函〔2019〕2号）、《关于组织开展“闽水杯”水利优质工程评选工作的通知》（闽水协〔2019〕26号） | 2020年评选2个，2021年评选4个，2022年评选8个 | 建设处 池云美 |
|  |  | 4.“双随机、一公开”抽查15个市场主体，发现问题不少于18个 | 《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》（国发﹝2019﹞5号） | 2020年完成11个，2021年完成15个，2022年完成17个 | 建设处 池云美 |
|  |  | 5.对15个年度省重点水利项目或重大水利项目进行质量检测省级复检，覆盖面达15%以上 | 《水利工程质量检测管理规定》水利部2008年第36号令 | 2020年开始开展前期调研工作，2021年完成13个，2022年完成16个 | 建设处 池云美 |
| 2 | 强化水利工程运行管理 | 1.水利工程标准管理省级达标1个 | 水利部关于印发贯彻落实《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》工作方案的通知（水运管函〔2021〕121号） | 2020年开展研究调研准备，2021年编制水利工程标准化评价办法，2022年开展2个水利工程标准化管理试点 | 运管处 郑联举 |
|  |  | 2.完成大中型水闸安全鉴定4座 | 水利部办公厅关于《加强水闸安全鉴定工作的通知》（办运管〔2021〕123号） | 2020年开始，开展前期调研工作，2021年完成3座，2022年完成4座水闸安全鉴定 | 运管处 郑联举 |
|  |  | 3.完成大中型水闸注册登记9座 | 根据水利部部署，实施水闸注册登记 | 2020年开始，开展前期调研工作，2021年完成7座，2022年完成9座 | 运管处 郑联举 |
|  |  | 4.开展水利稽察项目18个，发现问题不少于360个 | 水利部办公厅《关于印发2023年水利建设工程质量监督和项目稽察工作要点的通知》（办监督〔2023〕23号） | 2020年开始，2020年稽察11个，发现问题不少于200个、2021年稽察15个，发现问题不少于250个，2022年稽察18个，发现问题不少于300个 | 监督处 谢敏光 |
|  |  | 5.开展全省水利行业安全生产督查检查4次，发现隐患9024个 | 根据《中华人民共和国安全生产法》《福建省安全生产条例》有关法律、法规规定和水利部办公厅《关于印发水利重大事故隐患专项排查整治2023行动方案的通知》（办监督函〔2023〕381号） | 2020年开始，2020年开展2次，发现隐患5350个、2021年开展3次，发现隐患6510个，2022年开展3次，发现隐患10020个 | 监督处 谢敏光 |
| 3 | 推进农村水利水电建设 | 1.推进大中型灌区续建配套与节水改造，实施灌区数16个 | 福建省水利厅关于印发《2023年农村水利水电工作要点》的通知（闽水农水〔2023〕1号） | 2020年16个，2021年19个，2022年9个 | 农水水电处 李 强 |
|  |  | 2.推进农业水价综合改革，新增农业水价综合改革实施面积200万亩 | 福建省发展和改革委员会等四部门《关于下达 2023年农业水价综合改革实施计划的通知》（闽发改价格〔2023〕117号）》 | 2020年201.16亩，2021年200万亩，2022年200.7万亩 | 农水水电处 李 强 |
|  |  | 3.实施农村供水保障工程，开工建设规模化水厂60个，受益人口200万人 | 福建省水利厅关于印发《2023年农村水利水电工作要点》的通知（闽水农水〔2023〕1号） | 2020年162.455万人，2021年256.35万人，2022年264万人 | 农水水电处 李 强 |
|  |  | 4.新建改建农村供水管网7200公里，其中为民办实事“铺设供水管网1000公里，开工建设水厂80个” | 福建省水利厅关于印发《2023年农村水利水电工作要点》的通知（闽水农水〔2023〕1号） | 2020年完成6281.44公里，2021年7548公里，2022年7632公里 | 农水水电处 李 强 |
|  |  | 5.完成水电站安全标准化达标创建12座 | 福建省水利厅关于印发《2023年农村水利水电工作要点》的通知（闽水农水〔2023〕1号） | 2020年创建安标化小水电11座，2021年13座，2022年12座 | 农水水电处 李 强 |
| 4 | 推进水土流失综合治理及库区移民发展 | 1.全省完成水土流失治理面积150万亩 | 福建省水利厅关于印发《2021年水利工作目标分解表的通知》 | 2020年完成116.1万亩，2021年完成182.66万亩,2022年完成200.33。因水土保持工作进入转型升级阶段，同时受财政资金减少等限制，治理面积递减，计划完成水土流失治理150万亩 | 水保与科技处 陈 显 |
|  |  | 2.现场检查34个省级审批水土保持方案的在建生产建设项目，并及时下发整改意见 | 《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号） | 2020年完成23个，2021年完成28个，2022年完成34个 | 水保与科技处 水保工作站 陈 显 林文莲 |
|  |  | 3.完成水库雨水情测报设施建设20座 | 《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发〔2021〕8号） | 2020年开展前期调研工作，2021年编制全省方案，2022年以县为单位编制具体实施方案 | 运管处 郑联举 |
|  |  | 4.实施美丽家园建设项目15个 | 《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）、《福建省水利厅关于做好2021年度大中型水库移民后期扶持项目计划储备工作的通知》(闽水函〔2020〕508号) | 2020年实施6个，2021年实施8个，2022年实施12个 | 移民处 移民发展中心 陈文胜 卞宏达 |
|  |  | 5.产业转型升级项目12个 | 《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）、《福建省水利厅关于做好2021年度大中型水库移民后期扶持项目计划储备工作的通知》(闽水函〔2020〕508号) | 2020年开始，2020年开展前期调研工作，2021年实施6个，2022年实施10个 | 移民处 移民发展中心 陈文胜 卞宏达 |
| 5 | 落实最严格水资源管理 | 1.完成尤溪、敖江两个流域已建水利水电工程先行先试生态流量复核报告编制 | 《水利部办公厅关于印发已建水利水电工程生态流量核定与保障先行先试河湖名单和工程名录的通知》 | 新增工作 | 水资源管理处 方建瑞 |
|  |  | 2.取水许可“双随机，一公开”检查10个省点，进一步规范取用水管理秩序 | 《福建省水利厅关于开展2023年省级取水许可管理对象“双随机、一公开”检查的通知》（闽水函〔2023〕408号） | 2022年开始，2022年完成9个 | 水资源管理处 方建瑞 |
|  |  | 3.组织开展节水公益志愿活动5次 | 《福建省水利厅关于印发2023年水资源管理和节约用水工作要点的通知》（闽水函[2023]333号） | 新增工作 | 水资源管理处 水资源与河务管理中心 方建瑞 郑为键 |
|  |  | 4.完成全省国家重要水文站水位观测共15210次，观测质量通过太湖流域管理机构防汛专项考核 | 住建部、国家质量监督检验检疫总局联合发布的《水位观测标准》GB/T 50138-2010等 | 2020年共完成水位观测12960次，2021年共完成水位观测15684次，2022年共完成水位观测16777次 | 水文勘测中心 王晓昇 |
|  |  | 5.完成全省重要降水站降水量观测共15100次，观测质量通过珠江流域管理机构水资源专项考核 | 水利部发布的水利行业标准《降水量观测规范》SL21-2015等 | 2020年共完成降水量观测12840次，2021年共完成降水量观测15721次，2022年共完成降水量观测16716次 | 水文勘测中心 王晓昇 |
| 6 | 全面落实河湖长制工作 | 1.开展乡镇交接断面水质监测1230测次，覆盖全省60%乡镇 | 《福建省全面推行河长制实施方案》（闽委发〔2017〕8号）、《关于在湖泊实行湖长制的实施意见》（闽委发〔2018〕16号） | 2020年998测次，2021年1221测次，2022年1378测次 | 河湖处 谢光球 |
|  |  | 2.推动开展“五江一溪”干流卫星遥感监管6条次，发现问题现场复核率达70% | 《福建省全面推行河长制实施方案》（闽委发〔2017〕8号）、《关于在湖泊实行湖长制的实施意见》（闽委发〔2018〕16号） | 2020年完成4条次，2021年完成5条次，2022年完成6条次 | 河湖处 谢光球 |
|  |  | 3.开展河流湖泊管护工作暗访巡查45县（市、区）次，发现问题整改率达80%以上 | 《福建省全面推行河长制实施方案》（闽委发〔2017〕8号）、《关于在湖泊实行湖长制的实施意见》（闽委发〔2018〕16号） | 2020年完成36县（市、区）次，2021年完成45县（市、区）次，2022年完成50县（市、区）次 | 河湖处 谢光球 |
|  |  | 4.推进78条河流“清四乱”整治工作，发现问题整改完成率达80% | 《福建省全面推行河长制实施方案》（闽委发〔2017〕8号）、《关于在湖泊实行湖长制的实施意见》（闽委发〔2018〕16号） | 2020年完成59条，2021年完成77条，2022年完成85条 | 河湖处 水资源与河务管理中心 谢光球 郑为键 |
|  |  | 5.为民办实事安全生态水系建设项目治理河长200公里 | 《2023年省政府重点工作任务清单》(闽政办〔2023〕4号） | 无 | 建设处 池云美 |
| 7 | 实施科技兴水 | 1.完成省级水利数据中心涉水数据汇聚累计达34亿条 | 《福建省数字福建建设领导小组办公室关于加快推进政务信息系统全面接入公共数据汇聚共享平台的通知》（闽数字办〔2022〕96号） | 截至2020年累计完成省级水利数据中心涉水数据汇聚20.1亿条，截至2021年累计完成汇聚25.6亿条，截至2022年累计完成数据汇聚32.78亿条 | 信息中心 鲍文昕 |
|  |  | 2.福建省水资源管理系统接入在线监测水量站数量740个 | 《水利部关于强化取水口取水监测计量的意见》（水资管〔2021〕188号）和《福建省水利厅关于印发2022年水资源管理和节约用水工作要点的通知》（闽水函〔2022〕207号）等 | 2020年福建省水资源管理系统接入在线监测水量站数量428个，2021年接入588个，2022年接入733个 | 信息中心 鲍文昕 |
|  |  | 3.推荐申报水利标准4项 | 《水利部印发关于实施创新驱动发展战略加快水利科技创新若干意见的通知》（水国科[2017]10号） | 2020年开始，2020年完成1项，2021年完成3项，2022年完成4项 | 水保与科技处 陈 显 |
|  |  | 4.核查15个省级报备的自主验收生产建设项目，形成一项目一成果报告 | 《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号） | 2020年完成10个，2021年完成12个，2022年完成15个 | 水保与科技处 水保工作站 陈 显 林文莲 |
|  |  | 5.完成全省重要蒸发站蒸发量观测共7790次，观测质量通过太湖流域管理机构抗旱及墒情专项考核 | 水利部发布的水利行业标准《水面蒸发观测规范》SL630-2013等 | 2020年共完成蒸发量观测6720 次，2021年共完成蒸发量观测8290次，2022年共完成蒸发量观测8351次 | 水文勘测中心 王晓昇 |
| 8 | 加大水利投资力度，推进重大水利建设管理 | 1.全省全年完成水利投资570亿元 | 《福建省水利厅关于下达2023年水利投资目标任务的通知》 | 2020年完成412.6亿元,2021年完成416.3亿元，2022年完成563.3亿元 | 计财处 欧阳钦从 |
|  |  | 2.安排中型灌区节水改造中央财政资金1.7亿元 | 福建省水利厅关于印发《2023年农村水利水电工作要点》的通知 | 2020年安排2.96亿元，2021年安排1.77亿元，2022年安排1.1亿元 | 计财处 欧阳钦从 |
|  |  | 3.安排山洪灾害防治中央财政资金8000万元 | 《水利部办公厅关于印发2023年度山洪灾害防治项目建设工作要求的通知》 | 2020年安排3350万元，2021年安排6819万元，2022年安排7877万元 | 计财处 欧阳钦从 |
|  |  | 4.新开口安排2座中型水库中央预算内投资 | 国家发改委水利部下达水安全保障工程专项2023年中央预算内投资计划的文件 | 2021年1座（溪尾），2022年1座（下岩） | 计财处 欧阳钦从 |
|  |  | 5.完成204座水电站的安全运行检查，发现问题不少于 600个 | 水利部办公厅《关于印发<水库溢洪道等水利设施水利汛前检查工作方案>的通知》(办监督函〔2023〕105号） | 2020年、2021年开展比较少，2022年完成299座水电站，发现问题1029个 | 监督处 谢敏光 |

抄送：省效能办，厅领导。