附表一

列入福建省“十三五”水利建设专项规划滚动管理项目库

项目类别：防洪防潮安全保障工程

| 序 号 | 项目名称 | 建设规模或范围 | 建设地点 | 建设 年限 | 总投资 （亿元） | “十三五” 计划投资 （亿元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  | 1038.46 | 714.91 |  |
| 1 | 防洪防潮重大项目 |  |  |  | 325.10 | 222.10 |  |
| 1.1 | 平潭综合实验区防洪防潮工程 | 整治排洪渠20条，新建滞洪湖7个、海堤1条、水闸6座等。 | 平潭综合实验区 | 2016－2018 | 30.90 | 30.90 | 中央立项 |
| 1.2 | 福州防洪分洪及生态补水工程 | 建设分洪通道30公里、截洪坝12座、水闸21座、排涝泵站14座等。 | 福州市 | 2016－2020 | 60.00 | 60.00 | 申请中央立项 |
| 1.3 | 闽东苏区防洪防潮工程 | 建设海堤62公里、防洪堤175公里、水闸58座、排涝站7座等。 | 宁德市、连江县 | 2017－2028 | 143.00 | 40.00 | 申请中央立项 |
| 1.4 | 莆田宁海闸及配套治理工程 | 建设挡潮闸1座，排涝泵站3座，滞洪区2350亩等。 | 莆田市 | 2016－2020 | 20.00 | 20.00 | 申请中央立项 |
| 1.5 | 漳州古雷石化基地防洪防潮工程 | 建设海堤7.4公里、防洪堤8.4公里、水闸18座等。 | 漳州市 | 2017－2020 | 30.00 | 30.00 | 申请中央立项 |
| 1.6 | 闽江上游原中央苏区三明生态工贸区防洪分洪工程 | 建设防洪堤93公里、排涝站和水闸等设施12座，加高加固防洪堤55.3公里等。 | 三明市 | 2017－2020 | 41.20 | 41.20 | 申请中央立项 |
| 2 | “五江一溪”防洪工程 |  |  |  | 223.01 | 174.33 |  |
| 2.1 | 闽江防洪工程 | 建设堤防662公里等。 | 福州市、南平市、三明市、宁德市（古田县、屏南县）、泉州市（德化县）、龙岩市（连城县） | 2013－2022 | 110.60 | 88.50 |  |
| 2.2 | 九龙江防洪工程 | 建设堤防149公里等。 | 龙岩市、漳州市 | 2013－2022 | 31.82 | 24.40 |  |
| 2.3 | 晋江防洪工程 | 建设堤防90公里等。 | 泉州市 | 2013－2022 | 17.33 | 12.66 |  |
| 2.4 | 汀江防洪工程 | 建设堤防118公里等。 | 龙岩市 | 2013－2022 | 19.79 | 16.91 |  |
| 2.5 | 赛江防洪工程 | 建设堤防79公里等。 | 宁德市 | 2013－2022 | 12.74 | 8.32 |  |
| 2.6 | 木兰溪防洪工程 | 建设堤防88公里等。 | 莆田市 | 2013－2022 | 30.73 | 23.54 |  |
| 3 | 重要独流入海河流防洪治理 | 敖江、霍童溪、萩芦溪、漳江、鹿溪、诏安东溪、韩江上游梅江等。 | 有关市、县（区） | 2016－2025 | 124.76 | 59.07 |  |
| 4 | 中小河流治理 | 497个治理项目，10个重点县，综合治理河长1777公里。 | 有关市、县（区） | 2016－2020 | 146.90 | 115.19 |  |
| 5 | 海堤建设 | 病险海堤强化加固、新建海堤112公里。 | 福州市、宁德市、莆田市、泉州市、漳州市 | 2016－2025 | 98.96 | 61.94 |  |
| 6 | 病险水库（闸）除险加固 | 中小型水库、大中型水闸除险加固。 | 有关市、县（区） | 2016－2025 | 39.43 | 26.53 |  |
| 7 | 山洪灾害防治 | 52条山洪沟治理。 | 有关市、县（区） | 2016－2020 | 7.00 | 7.00 |  |
| 8 | 城市防洪排涝 | 涉及有关市、县（区）。 | 有关市、县（区） | 2016－2023 | 73.30 | 48.75 |  |

附表二

列入福建省“十三五”水利建设专项规划滚动管理项目库

项目类别：水资源安全保障工程

| 序 号 | 项目名称 | 建设规模或范围 | 建设 地点 | 建设 年限 | 总投资 （亿元） | “十三五” 计划投资 （亿元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  | 1487.72 | 823.42 |  |
| 1 | 大型水库 | 总库容14.52亿立方米。 |  |  | 195.89 | 132.64 |  |
| 1.1 | 罗源霍口水库工程 | 总库容2.56亿立方米。 | 罗源县 | 2016－2020 | 17.34 | 17.34 | 中央立项 |
| 1.2 | 宁德上白石水利枢纽工程 | 总库容2.9亿立方米。 | 福安市 | 2017－2019 | 29.30 | 29.30 | 中央立项 |
| 1.3 | 泉州白濑水利枢纽工程 | 总库容5.75亿立方米。 | 安溪县 | 2017－2023 | 120.00 | 86.00 | 中央立项 |
| 1.4 | 光泽茶富水库 | 总库容3.31亿立方米。 | 光泽县 |  | 29.25 |  | 中央立项 |
| 2 | 中型水库 | 尤溪兴头、德化彭村等25座国家规划内中型水库，新增永春马跳、厦门曾溪等39座中型水库，总库容15.54亿立方米。 | 有关市、县（区） | 2011－2025 | 327.01 | 153.12 |  |
| 3 | 小型水库 | 147座、总库容3.2亿立方米。 | 有关市、县（区） | 2016－2025 | 82.40 | 32.00 |  |
| 4 | 节水供水重大项目 | 引水流量212.44立方米／秒，引水线路总长1603.4公里。 |  |  | 527.45 | 232.25 |  |
| 4.1 | 长泰枋洋水利枢纽工程 | 总库容1.23亿立方米。尚吉水电站装机容量1.2万千瓦。 | 厦门市、漳州市 | 2014－2018 | 23.00 | 9.70 | 中央立项 |
| 4.2 | 平潭及闽江口水资源配置工程 | 引水流量32立方米／秒，引水线路190公里。 | 福州市、平潭综合实验区 | 2016－2018 | 68.50 | 68.50 | 中央立项 |
| 4.3 | “海上丝绸之路”核心区泉州市七库连通工程 | 引水流量32.5立方米／秒，引水线路101.5公里。 | 泉州市 | 2016－2020 | 24.60 | 24.60 | 中央立项 |
| 4.4 | 闽东苏区军民融合区供水安全保障工程 | 引水流量17立方米／秒，引水线路259公里。 | 宁德市 | 2017－2022 | 30.00 | 20.00 | 中央立项 |
| 4.5 | 莆田外度引水及水系连通工程 | 引水流量15立方米／秒，引水线路121公里。 | 莆田市 | 2016－2022 | 28.00 | 20.00 | 中央立项 |
| 4.6 | 闽北地区原中央苏区水资源配置工程 | 引水流量7.5立方米／秒，引水线路146公里。包括7个子项目。 | 南平市 | 2016－2023 | 29.00 | 14.00 | 中央立项 |
| 4.7 | 金门供水水源保障及湖库连通工程 | 5库2湖连通，引水线路49.9公里，龙湖、虺湖综合整治。 | 泉州市 | 2017－2020 | 23.40 | 23.40 | 中央立项 |
| 4.8 | 闽西地区原中央苏区水资源配置工程 | 引水流量6.5立方米／秒，引水线路150公里。包括7个子项目。 | 龙岩市 | 2017－2025 | 32.60 | 15.00 | 中央立项 |
| 4.9 | 厦门市九龙江北溪雨洪利用工程 | 引水流量12立方米／秒，引水线路17公里。 | 漳州市、厦门市 | 2017－2020 | 25.05 | 25.05 |  |
| 4.10 | 漳州市城区引调水工程 | 引水流量6.94立方米／秒，引水线路66公里。 | 漳州市 | 2018－2023 | 20.00 | 12.00 | 中央立项 |
| 4.11 | 汀江西水东济工程 | 引水流量35立方米／秒，引水线路总长268公里。 | 龙岩市、漳州市、厦门市 |  | 72.30 |  | 中央立项 |
| 4.12 | 闽江北水南调沿海大通道 | 输水线路252公里，引水流量60立方米／秒。 | 福州市、莆田市、泉州市 |  | 151.00 |  | 中央立项 |
| 5 | 重点引调水工程 | 金门供水等50处，引水流量160.71立方米／秒，引水线路总长1252.6公里。 | 有关市、县（区） | 2016－2025 | 188.20 | 141.51 |  |
| 6 | 抗旱应急水源工程 | 推进141个抗旱应急水源工程建设。 | 有关市、县（区） | 2016－2025 | 34.76 | 15.00 |  |
| 7 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 新增日供水能力60万吨，改造日供水能力100万吨。 | 有关市、县（区） | 2016－2020 | 29.05 | 29.05 |  |
| 8 | 农田水利工程 |  | 有关市、县（区） | 2016－2021 | 102.96 | 87.85 |  |
| 8.1 | 大型灌区续建配套与节水改造 | 福清东张、泉州山美、漳州北引、龙岩苏区、三明苏区、漳浦朝阳、浦城南浦等7处，总设计灌溉面积296.31万亩。 | 有关市、县（区） | 2011－2025 | 28.89 | 13.78 |  |
| 8.2 | 中型灌区续建配套与节水改造 | 30处重点中型、50处一般中型灌区，总设计灌溉面积298.33万亩。 | 有关市、县（区） | 2016－2020 | 11.07 | 11.07 |  |
| 8.3 | 中型泵站更新改造 | 15座中型泵站，更新改造装机功率1.75万千瓦，设计流量182.68立方米／秒。 | 有关市、县（区） | 2016－2020 | 2.46 | 2.46 |  |
| 8.4 | 农田节水减排工程 | 建设节水灌溉工程350万亩、渠道防渗衬砌2916.8公里；农村河塘整治1050公里，建设排水沟1383公里，改造塘堰3341处；建设小型水源工程6889处。 | 有关市、县（区） | 2016－2020 | 52.00 | 52.00 |  |
| 8.5 | 雨水集蓄工程 | 蓄水池9200处、276万立方米，灌溉面积34.5万亩。 | 有关市、县（区） | 2016－2020 | 8.54 | 8.54 |  |

附表三

列入福建省“十三五”水利建设专项规划滚动管理项目库

项目类别：水生态安全保障工程

| 序 号 | 项目名称 | 建设规模或范围 | 建设 地点 | 建设 年限 | 总投资 （亿元） | “十三五” 计划投资 （亿元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  | 359.12 | 254.51 |  |
| 1 | 万里安全生态水系建设工程 | 5000公里以上安全生态水系治理。 | 有关市、县（区） | 2016－2020 | 50.00 | 50.00 |  |
| 2 | 水库水源地水资源保护 | 百座县级以上水库水源地水资源保护建设；11处重要河段、5座湖库水生态系统保护与修复试点。 | 有关市、县（区） | 2016－2020 | 3.03 | 3.03 |  |
| 3 | 水土保持生态建设工程 | 全省计划综合治理900万亩，其中：水利部门450万亩，包括崩岗1000个、坡耕地20万亩、生态清洁型治理小流域300条。 | 有关市、县（区） | 2016－2020 | 45.00 | 45.00 |  |
| 4 | 农村水电转型升级 | 446座电站增效扩容改造，新增装机容量19.81万千瓦。 | 有关市、县（区） | 2016－2020 | 28.55 | 28.55 |  |
| 5 | 江河湖库水系连通工程 | 涉及有关县市区。 | 有关市、县（区） | 2013－2025 | 232.54 | 127.93 |  |

附表四

列入福建省“十三五”水利建设专项规划滚动管理项目库

项目类别：其他

| 序 号 | 项目名称 | 建设规模或范围 | 建设 地点 | 建设 年限 | 总投资 （亿元） | “十三五” 计划投资 （亿元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  | 10.34 | 10.34 |  |
| 1 | 水文基础设施建设 | 水文站点监测能力建设、水文实验站及巡测基地建设、水环境监测能力建设、水质自动监测站建设等。 | 有关市、县（区） | 2016－2020 | 5.48 | 5.48 |  |
| 2 | 水利信息化建设 | 水利业务一体化基础平台、水利综合应用服务平台、水利数据中心、电子政务系统升级改造等。 | 有关市、县（区） | 2016－2020 | 3.86 | 3.86 |  |
| 3 | 水利科技 | 水利科技创新与推广平台建设，实施水工程水动力、水工程材料检测、水土保持省级研究中心提升工程，开展一批水利科研与推广专项，建设一批基层水利科技推广示范基地建设和流域水资源保护、水生态修复科技示范工程。 | 有关市、县（区） | 2016－2020 | 1.00 | 1.00 |  |