2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目及2027年度福建省水资源管理系统运维服务项目需求调查报告编制服务内容与要求

一、项目目标

为深入贯彻落实《全国水资源监测体系建设总体工作方案（2024—2027年）》《取用水监测计量能力提升三年行动方案》部署要求，全面梳理福建省闽江流域、韩江流域（福建）、宁德市及东南部沿海区域的取用水监测计量、取水数据应用现状现状，分析取用水监测计量存在的问题，调查取水计量设施建设、数据融合应用等监测计量能力提升需求，加快补齐取用水计量设施短板，提升取用水计量数据质量，拟开展2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目需求调查报告编制工作。

为进一步加强福建省水资源管理系统运维管理，提升全省水资源站点运行质量和运维服务水平，保障监测数据及时、连续、准确，根据《福建省水资源在线监测站点运维工作方案》要求，对福建省水资源管理系统运维服务需求进行全面梳理，做好后续项目运维采购前期工作，拟开展2027年度福建省水资源管理系统运维服务项目需求调查报告编制工作。

二、咨询设计服务内容及要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

1.咨询设计服务成果

（1）2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目（取水计量设施建设）需求调查报告编制；

（2）2026年度福建省取用水监测计量能力提升重点项目（取水计量数据融合应用）需求调查报告编制；

（3）2027年度福建省水资源管理系统运维服务项目需求调查报告编制。

2.报告编制原则要求

需求调查报告应遵循国家水利部及省大数据管理局相关政策法规，按有关标准、规范进行编制。同时遵循如下原则：

（1）坚持顶层设计，加强项目统筹管理和共建共享共用，推进全面、协调发展。加强数据资源集中汇聚与融合共享，避免重复建设。

（2）坚持围绕国家信息化重大战略部署，结合水利电子政务发展需求以及取用水监测计量能力提升建设任务，实现电子政务建设、取用水监测计量能力提升建设同谋划、同部署、同促进、同发展，提升全省水利信息化水平。

3.按照《福建省省级政务信息化项目管理办法（试行）》要求编写相应需求调查报告。

4.供应商应认真进行调查和研究，取得可靠的基本资料。需求调查报告，技术路线先进，密切结合实际，节约投资，注重经济效益，报告应有分析、论证、明确的结论和意见，文字简明扼要，图表完整清晰。

5.对建设内容设计提出方案建议与理解分析，应充分考虑采购人已经建设完成或准备建设的内容，并同时与采购人其他相关工程项目协调配合，遵循“资源共享、互联互通”原则，尽可能利用政府已有资源，避免重复建设，节约投资。

6.现状调研要求：根据项目的建设内容，对本次项目涉及的闽江流域、韩江流域（福建）、宁德市及东南部沿海区域的取用水监测计量、取水数据应用等相关现状进行充分调研，全面掌握取水计量设施现状、相关部门信息系统建设及应用情况，包括但不限于制定调研计划，制作各类调研表格材料，收集整理取水计量设施现场照片等相关资料，开展应用需求调研与沟通交流等。

7.需求分析要求：须针对项目现状以及存在问题进行项目的需求分析工作。

8.方案设计思路要求：在完成现状调研、需求分析的基础上，提出项目报告总体思路。

9.投资概算编制要求：根据《工程勘察设计收费标准（计价格〔2002〕10号）》、“数字福建”等相关标准，进行项目投资概算编制，并根据需要提供相关询价文件。

10.应深刻理解本项目工作内容，原则要求、时间要求、复杂程度，充分评估本项目相关要求、政策调整造成的不可预见费用。

★11.一线办公要求：由于编制时间紧迫，供应商项目经理和团队成员（按采购人时间进度和实际需求合理协调团队成员数量）在合同签订后3天内，开展现场调研、信息收集、材料整理汇编、需求分析等工作；项目团队成员在合同签订后3天内，按采购人要求，现场与采购人、厅水资源处等需求单位密切配合开始编制需求调查报告，直至报告通过专家评审。

★12.供应商应设立咨询小组（至少5人），包括但不限于项目经理1名，技术负责人1名，报告主编1名、咨询分析人员1名、项目造价（预算）咨询师1名。项目执行期间，项目经理及报告主编等关键岗位人员不得更换，以确保项目实施的连续性和稳定性。

★12.1供应商派出的项目经理应具有：①咨询工程师（投资）登记证书（专业包括但不仅限于电子、信息工程（含通信、广电、信息化））；②高级工程师资格证书（专业为计算机类或信息化类或通信工程）。

★12.2供应商派出的技术负责人应具有：①系统分析师（高级）资格证书；②网络工程师（中级）资格证书；③信息系统项目管理师（高级）资格证书。

★12.3供应商派出的报告主编应具有：①咨询工程师（投资）登记证书（专业包括但不仅限于电子、信息工程（含通信、广电、信息化））。②系统集成项目管理师资格证书。

★12.4供应商派出的咨询分析人员应具有：咨询工程师（投资）登记证书（专业包括但不仅限于电子、信息工程（含通信、广电、信息化））。

★12.5供应商派出的项目造价（预算）咨询师应具有：持有一级造价工程师注册证书或二级注册造价师资格证书或原造价员资格证书（专业：安装工程）。

备注：以上各岗位人员不得重复，人员构成须与响应文件完全一致。供应商承诺人员能力满足以上要求并提供人员名单，在中标后5个工作日内提供证件材料以及供应商在投标截止时间前六个月（不含投标截止日期当月）中任意一个月为其缴纳社保的证明材料验证（承诺函格式自拟）。

13.项目评审要求：供应商提交的项目需求调查报告要通过采购人组织的专家论证会、评审会等，并根据专家意见在约定时间内修改完善项目需求调查报告。

14.供应商应承诺，项目服务期到期后一年内，应按采购人要求在采购范围内免费配合成果文档修订。（供应商提供承诺函。）

15.服务评价与业绩考核

考核办法满分为100分，由采购人结合工作实际，给予技术服务考核。该分数将作为合同款支付的依据。考核分数90-100分，支付100%合同款；考核分数80-89分，支付85%合同款；考核分数低于70-79分，支付70%合同款；考核分数低于70分的视为验收不合格，成交供应商赔付采购人30%合同款的违约金。具体事项及不详尽之处以最终签订的采购合同约定为准。考核参照指标如下表：

工作考核表

| 序号 | 指标 名称 | 分值 | 考核内容及标准 |  | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员考核 | 35 | 1.合同签订后3天内未编制提交服务实施计划的扣5分。（满分5分） 2.合同签订后3天内服务团队人员未足量到位开展工作的扣5分。（满分5分） 3.服务团队不稳定，未提前5个工作日书面向业主申请人员变更情况的扣2.5分；服务期内人员变动大于2人次的扣5分。（满分5分） |  |  |  |
|  |  |  | 在服务期内相关会议或讨论人员到位情况，缺席一次扣2分，扣完为止。（满分10分） |  |  |  |
|  |  |  | 甲方对服务人员工作情况和工作满意度打分，采购人及厅水资源处每投诉1次扣1分，扣完为止。(满分10分） |  |  |  |
| 2 | 方案编制工作考核 | 65 | 1、现状调研及需求分析服务情况评价。(满分10分） |  |  |  |
|  |  |  | 2、需求调查报告编制质量情况评价。(满分20分） |  |  |  |
|  |  |  | 3、报告评审答辩质量情况评价。(满分8分） |  |  |  |
|  |  |  | 4、服务响应及时性情况评价。(满分10分） |  |  |  |
|  |  |  | 5、各种调研成果、设计资料等成果文档质量、归档整理情况、按时提交情况评价。（满分5分） |  |  |  |
|  |  |  | 6、业主组织的专家评审，不通过1次扣4分；（满分12分） |  |  |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 双方项目管理人员意见 |  |  |  |  |  |  |
| 甲方： |  |  |  | 乙方： |  |  |

16.因供应商自身原因导致项目无法顺利进行的，采购人有权解除合同，并有权对供应商进行相应的处罚。供应商任何行为造成采购人或者他人的损失,均由供应商承担相应的赔偿责任。

三、服务时间及验收要求

为满足采购人技术和服务要求，同时保证服务质量。供应商应自合同签订后3个工作日内提交编制服务实施计划，合同签订3个月内，完成验收。

验收方式：专家评审。

四、付款方式

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 需求调查报告全部通过专家评审后，进行尾款支付。成交供应商须开具款项等额正式税务发票。 |